**土地储备及征地拆迁系统功能修改**

**及初步工作分工安排20200110**

**对接时间：**2020年1月8日上午

**地点：**1101办公室

**对接人：**莫忠荣、陈奎、唐运梁、郑雪锋、熊志平，土储康菲亚…

**对接内容：**

1. **“国土云”土地储备子系统功能**

根据土地储备中心要求，对现有的土地储备子系统功能进行需求变更，功能新增3项，修改5项，涉及新增收储及存量收储两大模块其中新增收储模块中的征地信息功能修改涉及到南宁市征地拆迁系统（详情参考附件一）。

主办部门：信息中心

配合部门：土地储备中心

完成时间：

1. **南宁市征地拆迁管理信息系统功能修改**

根据土地储备中心要求，增加征拆结算信息模块，且拆迁协议亦能查看、定位相关图形，并在征地一张图中显示已结算、未结算征地、拆迁地块。目前征地系统只有征地图形地块，未有拆迁图形地块，故需要新增拆迁图形功能录入及定位功能。

主办部门：土地储备中心

配合部门：征地管理科、信息中心、各城区征拆中心

完成时间：

**附件一：工作分工安排表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **系统** | **系统模块** | **功能描述** | **责任**  **部门** | **配合**  **部门** | **备注** | **主要负责人** |
| 1 | 土地储备子系统 | 新增收储 | 1、新增建设用地页面、前期开发委托页面增加相关字段 | 信息所 | 土地储备中心 |  | 梁肯 |
| 2 | 2、征地信息页面增加定位、拆迁相关信息 |
| 3 | 3、增加接口读取征拆结算信息 |
| 4 | 4、供地移交信息页面修改 |
| 5 | 存量收储 | 1、项目基本信息增加图形定位功能 |
| 6 | 2、出让情况页面增加字段 |
| 7 | 3、各栏子模块都增加上传附件功能 |
| 8 | 南宁征地拆迁信息管理系统 | 拆迁结算 | 1、增加拆迁图形图层及服务。 | 信息所 | 测绘所 |  | 郑雪锋、熊志平 |
| 9 | 2、增加拆迁图形关联功能。 | 信息所 |  | 按照现有框架增加本功能较复杂 | 郑雪锋 |
| 10 | 3、对各城区征拆中心进行拆迁图形关联说明及培训 | 征地管理科 | 土地储备中心、各城区征拆中心、信息中心 | 拟由土地储备中心与征地管理科商讨后，协调各城区征拆中心录入拆迁协议时关联房拆图形，会增加部分工作量，需各征拆中心积极配合。 | 郑雪锋 |
| 11 | EPS | 征地模块 | 目前已完成开发，测绘所部分人员已试用，待全所推广使用。 | 清华  山维 | 测绘所 |  | 熊志平 |
| 12 | 拆迁模块 | 功能需开发 | 清华  山维 | 测绘所 | 必须启用拆迁业务模块，实时录入征地、拆迁图形后才能达到本次功能修改目标。 | 熊志平 |